ՀՀ պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ` սուբվենցիաներ  ստանալու նպատակով 2019 թվականի բյուջետային ֆինանսավորման  ծրագրային

ՀԱՅՏ

| Ծրագրի անվանումը | Վեդի համայնքի ենթակառուցվածքների զարգացում /Կոմիտաս փողոց/ դեպի գերեզմանոց տանող ճանապարհ/ մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ/ |
| --- | --- |
| Մարզ | Արարատի մարզ |
| Համայնքը /համայնքները | Վեդի համայնք |
| Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից | Հեռավորությունը մայրաքաղաքից՝ 48 կմ, մարզկենտրոնից՝ 25 կմ |
| Համայնքի/բնակավայրի բնակչությունը | Վեդի համայնքի բնակչության թիվը կազմում է՝ 13600 մարդ |
| Սահմանամերձ , բարձր լեռնային համայնք | - |
| Համայնքի բնակավայրի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն | Վեդի համայնքը գտնվում է Արարատի մարզում, Երևան մայրաքաղաքից 48 կմ հեռավորության վրա: Համայնքում բնակվում է 13600 մարդ` 2992 ընտանիքներով: Համայնքում առկա է 105 փողոց` 58 կմ երկարությամբ, որից 16.8 կմ-ը ասֆալտապատ: 105 փողոցներից 10-ը նորակառույց են, և քիչ բնակեցված: Ջրամատակարարմամբ և ջրահեռացմամբ ապահովված է համայնքի բնակչության 60 տոկոսը, Էլ.էներիգիայով` 90 տոկոսը, իսկ գազամատակարարումից օգտվում է 80 տոկոսը: Լուսավորության ցանցով ապահովված է համայնքի տարածքի 65 տոկոսը: |
| Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը | Վեդի համայնքը Արարատի մարզի 4 քաղաքներից մեկն է: Այն ունի 13600 բնակիչ: Համայնքի տարածքում գտնվող գերեզմանոցը միակն է և այստեղ հուղարկավորություն կատարվում է 19-րդ դարի կեսերից: Գերեզմանոցի տարածքում է գտնվում նաև Արցախյան պատերազմում զոհվածների պանթեոնը: Կոմիտաս փողոցը գերեզմանոց տանող միակ ճանապարհն է: Այս փողոցը նաև եկեղեցի տանող ճանապարհն է: Այն ունի 2.1 կմ երկարություն, որից 0.940 կմ ասֆալտապատ է, իսկ 1.06 կմ հատվածը ունի մասնակի վերանորոգման կարիք: Հիմնականում գերեզմանոց գնում են ավտոմեքենաներով, քանի որ այն համայնքի կենտրոնական հատվածից հեռու է մոտ 2.5 կմ: Ավտոմեքենաների վարորդները անընդհատ բողոքում են ճանապարհի վատ վիճակից: Ծրագրի իրականացումը կարևոր է այնքանով, որքանով որ յուրաքանչյուրս կարևորում ենք հանգուցյալների գերեզմաններին այցելելը: Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ է. Ճանապարհի մասնակի վերանորոգում (119 քմ փոսային նորոգում) 882 քմ ասֆալտապատում |
| Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին | ՝ Ակնկալվող արդյունքներն են` Գերեզմանոց տանող Ճանապարհի 119 քմ փոսային նորոգում 882 քմ ասֆալտապատում Պանթեոն տանող ճանապարհի մասնակի վերանորոգումը ներառված է համայնքի 5-ամյա զարգացման ծրագրի ներառված խնդրում և համայնքի բնակիչների կողմից շարունակվում է համարվել առաջնային: Քանի որ ծրագրի իրագործման համար անհրաժեշտ են լինելու կառուցապատման աշխատանքներ իրականացնել, ուստի շինարարության ընթացքում կստեղծվեն ժամանակավոր աշխատատեղերը (15 մարդ): Ծրագրի իրականացման արդյունքում ձեռք բերված արդյունքները շարունակական են: Այն ծառայելու է տարիներ շարունակ, ինչպես մահացած հարազատներին այցելելու, այնպես էլ եկեղեցի գնալու համար: Միջնաժամկետ և երկարաժամկետ արդյունքներն են. -Շինարարության իրականացման ժամանակ աշխատանքով կապահովվեն 8-10 մարդ, -Ճանապարհի բարեկարգված վիճակից կօգտվի համայնք ողջ բնակչությունը: |
| Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները | Նախահաշվա-նախագծային փաստաթղթերի կազմում – 1 ամիս Մրցույթի հայտարարում – 1.5 ամիս Մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ և ասֆալտապատման աշխատանքներ - 2 ամիս Ð/Ð Ü³Ë³Ñ³ßíÇ N ²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ Ý³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù ØáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³Ýù ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñ ²ÛÉ Í³Ëë»ñ ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 1 2 3 4 5 6 7 8 ¶ÉáõË 2 ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 1 Ð³í³ù Ü³Ë³Ñ³ßÇí N 1 Հիմնանորոգման աշխատանքներ 7431.04 7431.04 ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Áëï 2 ·ÉËÇ 7431.04 7431.04 ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Áëï 2-8 ·Éուխների 7431.04 7431.04 ¶ÉáõË 8 2 1.80% Ä³Ù³Ý³Ï³íáñ ß»Ýù»ñ ¨ Ï³éáõÛóÝ»ñ 133.76 133.76 ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Áëï 8 ·ÉËÇ 133.76 133.76 ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Áëï 1-8 ·ÉËÇ 7564.80 7564.80 ¶ÉáõË 9 3 0.35% ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÓÙ»é³ÛÇÝ Í³Ëë»ñ 26.48 26.48 4 2.00% öáùñ Í³í³ÉÇ ßÇÝÙáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëíáÕ Éñ³óáõóÇã Í³Ëë»ñ 151.30 151.30 ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Áëï 9 ·ÉËÇ 177.77 0.00 177.77 ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Áëï 1-9 ·ÉËÇ 7742.58 0.00 7742.58 Դիրեկցիայի պարտավորություններ 1 2 3 4 5 6 7 8 ¶ÉáõË 10 5 0.60% Ð»ÕÇÝ³Ï³ÛÇÝ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ 0.00 46.46 46.46 6 2.00% î»Ë. ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ 0.00 154.85 154.85 ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Áëï 10 ·ÉËÇ 0.00 201.31 201.31 ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Áëï 1-10 ·ÉËÇ 7742.58 201.31 7943.88 ¶ÉáõË 11 7 6.00% âÝ³Ë³ï»ëí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 464.55 12.08 476.63 ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Áëï 11 ·ÉËÇ 464.55 12.08 476.63 ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Áëï 1-11 ·ÉËÇ 8207.13 213.39 8420.52 ¶ÉáõË 12 8 20% ²²Ð ըստ գլուխ 1-11 1641.43 42.68 1684.10 ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Áëï ³Ù÷á÷ Ý³Ë³Ñ³ßíÇ 9848.56 256.06 10104.62 ²Û¹ ÃíáõÙ Ñ»ï³¹³ñÓ ·áõÙ³ñ, 15.16 Բացման արարողություն -50.000 ՀՀ դրամ – 0.5 ամիս |
| Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում | Կոմիտաս փողոցը համայնքի սեփականությունն է: Ծրագրով իրականացվող աշխատանքները կապիտալ բնույթ են կրում և ենթակա է երկարաժամկետ օգտագործման: |
| Ծրագրի ազդեցությունը շահառուների վրա | Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են Վեդի համայնքի բնակիչները` 13600 մարդ: Ծրագրի իրականացումը առաջին հերթին բնակիչների համար կստեղծի հարմարավետություն: Ասֆալտապատած ճանապարհն առաջին հերթին վարորդ բնակիչների համար ավելորդ ծախսերից զերծ մնալու հնարավորություն է ընձեռնում և հարմարավետություն է ստեղծում բնակչության այն զանգվածի համար, ովքեր ոտքով են գնում իրենց հարազատների շիրիմներին այցելության: Ճիշտ է Կոմիտաս փողոցը համայնքի առաջնային փողոց չէ, սակայն իր նշանակությամբ չի զիջում առաջնային փողոցին, որովհետև այն գերեզմանոց և եկեղեցի տանող միակ ճանապարհն է: |
| Ծրագրի իրականացման ընթացքում և արդյունքում ստեղծվող աշխատատեղեր | Քանի որ ծրագրի իրագործման համար անհրաժեշտ են լինելու կառուցապատման աշխատանքներ իրականացնել, ուստի շինարարության ընթացքում կստեղծվեն ժամանակավոր աշխատատեղերը (15 մարդ): |
| Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը | Պլանը Փաստացի Տոկոսը Ընդամենը համայնքի բյուջեի եկամուտները այդ թվում 359969.0 359246.7 99.8 -վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ 339957.3 348291.7 102.5 -սեփական եկամուտներ 133922.8 149066.3 106 -ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ 20011.7 10955.3 54.8 Ընդամենը համայնքի բյուջեի ծախսեր, որից 359969.0 348158.3 96.72 -վարչական բյուջեի ծախսեր 321443.0 320176.6 99.6 -ֆոնդային բյուջեի ծախսեր 38526.0 27981.7 72.6 Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը, որից՝ -ճանապարհաշինություն 1000.0 450.0 45 -նախագիծ-նախահաշիվ 1850.0 1158.0 62.6 -կոմունալ 7000.0 4727.0 67.5 -վարչական սարքավորումների ձեռք բերում 3822.0 2816.0 73.7 ֆուտբոլի դաշտի տրիբունայի կառուցում 12250.0 6628.9 54.1 -նոր պատուհանների տեղադրում 1000.0 997.8 99.8 -պարտքի մարում 11204.0 11204.0 100 |
| Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն | 381388,3 ՀՀ դրամ Պլանը Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում Այդ թվում՝ 381388.3 -վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ 360370.3 -սեփական եկամուտներ 135555.9 -ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ 21018.0 Ընդամենը համայնքի բյուջեի ծախսեր, որից՝ 381388.3 Վարչական բյուջեի ծախսեր 351115.1 Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր 30273.2 Հհամայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը, որից՝ 30273.2 Ճանապարհային տրանսպորտ 11100.0 Ոռոգում 4100.0 Խաղահրապարակի կառուցում 7000.0 Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթություն 3612.0 Մուտքի դռների կառուցում 1000.0 Խողովակների ձեռք բերում 1200.0 Վարչական սարքավորումների ձեռք բերում 1961.2 |
| Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեի նախագծով կանխատեսվող բյուջետային մուտքերի (ներառյալ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի գծով կանխատեսվող մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկներով | Վեդի համայնքի 2019թ. բյուջեն պլանավորված է 381388.3 դրամ, որից համահարթեցման համար տրվող դոտացիան 211.243.500 դրամ է: Համայնքն իր ենթակայությամբ ունի 8 ՀՈԱԿ և 1 բյուջետային հիմնարկ, որոնց ֆինանսավորումն ամբողջությամբ կատարվում է համայնքի բյուջեի հաշվին և նրանց ծախսը 2019թ. բյուջեով նախատեսված է. - 84 մլն դրամ - նախադպրոցական ոլորտ - 67.6 մլն դրամ - արտադպրոցական ոլորտ - 50.5 մլն դրամ - մշակույթ և գրադարան - 53 մլն դրամ - կոմունալ ծառայություն 2019թ. նախատեսվում է իրականացնել կանաչապատման ոռոգման խողովակային համակարգի կառուցման ծրագիր, որի իրականացմանը պետք է ներդրում ունենա նաև Վեդի համայնքը: Բոլոր տեսակի կապիտալ աշխատանքները պետք է կատարվեն ֆոնդային բյուջեի միջոցների հաշվին, սակայն պլանավորված օտարումից մուտքերը մի քանի տարի շարունակ չեն իրականանում, որի արդյունքում չեն իրականանում նաև պլանավորված մի շարք ծրագրեր: Օրինակ՝ 2017թ. բյուջեով կանխատեսվել և պլանավորվել է 20.000.000 դրամ օտարումից մուտքեր, սակայն փաստացի մուտքագրվել է 8.995.000 դրամ: 2018թ. համար օտարումից մուտքերը պլանավորվել էր 20.000.000 դրամ, սակայն փաստացի մուտքագրվել է 10.955.300 դրամ: Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից հնարավորություն կա փոխանցելու որոշակի չափով գումար ֆոնդային բյուջե, սակայն այն ևս չի բավարարի ներկայացված ծրագիրն իրականացնելու համար: Հաշվի առնելով նախորդ տարիների օտարումից մուտքերի վերլուծությունը, տվյալ ծրագրի իրականացումը համայնքի բյուջեով դառնում է անհավանական: Ներկայացված ծրագրի իրականացմանը աջակցելու դեպքում այն հնարավոր կդառնա իրականացնել: |
| Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն | 10.104.000 ՀՀ դրամ (100%) |
| Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը | 5.557.200 ՀՀ դրամ (55%) |
| Այլ ներդրողներ | ...ՀՀ դրամ ( .... %), նշել ներդրողի անունը: |
| Ծրագրի իրականացման տևողությունը | Ակիզբ` մայիս 2019թ. Տևողությունը՝ 5 ամիս |
| Ծրագրի ծախսերը | Ü³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ 10104.62 Ñ³½. ¹ñ³Ù Ð/Ð Ü³Ë³Ñ³ßíÇ N ²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ Ý³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù ØáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³Ýù ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñ ²ÛÉ Í³Ëë»ñ ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 1 2 3 4 5 6 7 8 ¶ÉáõË 2 ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 1 Ð³í³ù Ü³Ë³Ñ³ßÇí N 1 Հիմնանորոգման աշխատանքներ 7431.04 7431.04 ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Áëï 2 ·ÉËÇ 7431.04 7431.04 ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Áëï 2-8 ·Éուխների 7431.04 7431.04 ¶ÉáõË 8 2 1.80% Ä³Ù³Ý³Ï³íáñ ß»Ýù»ñ ¨ Ï³éáõÛóÝ»ñ 133.76 133.76 ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Áëï 8 ·ÉËÇ 133.76 133.76 ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Áëï 1-8 ·ÉËÇ 7564.80 7564.80 ¶ÉáõË 9 3 0.35% ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÓÙ»é³ÛÇÝ Í³Ëë»ñ 26.48 26.48 4 2.00% öáùñ Í³í³ÉÇ ßÇÝÙáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëíáÕ Éñ³óáõóÇã Í³Ëë»ñ 151.30 151.30 ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Áëï 9 ·ÉËÇ 177.77 0.00 177.77 ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Áëï 1-9 ·ÉËÇ 7742.58 0.00 7742.58 Դիրեկցիայի պարտավորություններ 1 2 3 4 5 6 7 8 ¶ÉáõË 10 5 0.60% Ð»ÕÇÝ³Ï³ÛÇÝ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ 0.00 46.46 46.46 6 2.00% î»Ë. ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ 0.00 154.85 154.85 ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Áëï 10 ·ÉËÇ 0.00 201.31 201.31 ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Áëï 1-10 ·ÉËÇ 7742.58 201.31 7943.88 ¶ÉáõË 11 7 6.00% âÝ³Ë³ï»ëí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 464.55 12.08 476.63 ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Áëï 11 ·ÉËÇ 464.55 12.08 476.63 ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Áëï 1-11 ·ÉËÇ 8207.13 213.39 8420.52 ¶ÉáõË 12 8 20% ²²Ð ըստ գլուխ 1-11 1641.43 42.68 1684.10 ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Áëï ³Ù÷á÷ Ý³Ë³Ñ³ßíÇ 9848.56 256.06 10104.62 ²Û¹ ÃíáõÙ Ñ»ï³¹³ñÓ ·áõÙ³ñ, 15.16 |
| Ամսաթիվ | “__07__”____03_______2019թ. |

Տնտեսական պատասխանատու                         Անդրանիկ Ավետիսյան /077002025, vedimeria@rambler.ru/

(անուն ազգանուն, հեռախոս, էլ. փոստ)

Համայնքի ղեկավար                                  Վարուժան Բարսեղյան________________________________

(անուն, ազգանուն)

ԿՏ.