ՀՀ պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ` սուբվենցիաներ  ստանալու նպատակով 2019 թվականի բյուջետային ֆինանսավորման  ծրագրային

ՀԱՅՏ

| Ծրագրի անվանումը | Վեդի համայնքի ենթակառուցվածքների զարգացում /Հ.Շիրազ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ/ |
| --- | --- |
| Մարզ | Արարատի մարզ |
| Համայնքը /համայնքները | Վեդի համայնք |
| Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից | Հեռավորությունը մայրաքաղաքից՝ 48 կմ, մարզկենտրոնից՝ 25 կմ |
| Համայնքի/բնակավայրի բնակչությունը | Վեդի համայնքի բնակչության թիվը կազմում է՝ 13600 մարդ |
| Սահմանամերձ, բարձր լեռնային համայնք | - |
| Համայնքի բնակավայրի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն | Վեդի համայնքը գտնվում է Արարատի մարզում, Երևան մայրաքաղաքից 48 կմ հեռավորության վրա: Համայնքում բնակվում է 13600 մարդ` 2992 ընտանիքներով: Համայնքում առկա է 105 փողոց` 58 կմ երկարությամբ, որից 16.8 կմ-ը ասֆալտապատ: 105 փողոցներից 10-ը նորակառույց են և քիչ բնակեցված: Ջրամատակարարմամբ և ջրահեռացմամբ ապահովված է համայնքի բնակչության 60 տոկոսը, Էլ.էներիգիայով` 90 տոկոսը, իսկ գազամատակարարումից օգտվում է 80 տոկոսը: Լուսավորության ցանցով ապահովված է համայնքի տարածքի 65 տոկոսը: |
| Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը | Վեդի համայնքն ունի 13600 բնակիչ: Համայնքում կա 105 փողոց, որոնցից 20-ը սկիզբ են առնում Արարատյան առաջնային փողոցից: Հ.Շիրազ փողոցը այդ 20 փողոցներից մեկն է: Հ.Շիրազ փողոցի ընդհանուր երկարությունը 623 մետր է, 4510 մ2 մակերեսով, որից 323 մետրը 2660մ2 մակերեսով ասֆալտապատ է: Հ.Շիրազ փողոցում բնակվում է 50 տնային տնտեսություններ` 235 բնակիչներով: Փողոցի ամբողջական ասֆալտապատման համար անհրաժեշտ է ասֆալտապատել ևս 300 մ ճանապարհահատված, 1850 մ2 մակերեսով: Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ է. Իրականացնել Հ.Շիրազ փողոցի 300 մ հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքներ` 1850մ2 մակերեսով: |
| Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին | Ակնկալվող արդյունքներն են` Շիրազ փողոցի 300 մ ասֆալտապատ ճանապարահ: Համայնքի 5-ամյա զարգացման ծրագրի քննարկումների ժամանակ քննարկվել է Հ.Շիրազ փողոցի 2-րդ հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքների հարցը և ներառվել է համայնքի 5-ամյա զարգացման ծրագրում, որպես առաջնային խնդիր: Քանի որ ծրագրի իրագործման համար անհրաժեշտ են լինելու կառուցապատման աշխատանքներ իրականացնել, ուստի շինարարության ընթացքում կստեղծվեն ժամանակավոր աշխատատեղերը (15 մարդ): Ծրագրի իրականացման արդյունքում ձեռք բերված արդյունքները շարունակական են, այն ծառայելու է տարիներ շարունակ: Միջնաժամկետ և երկարաժամկետ արդյունքներն են. -Շինարարության իրականացման ժամանակ աշխատանքով կապահովվեն 8-15 մարդ, -Ճանապարհի ասֆալտապատում, որից կօգտվի համայնքի ողջ բնակչությունը: |
| Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները | Նախահաշվա-նախագծային փաստաթղթերի կազմում – 1 ամիս Մրցույթի հայտարարում – 1.5 ամիս Ասֆալտապատման աշխատանքներ – 2 ամիս Հ.Շիրազի փողոցից 300մ հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքներ - 14.560.000 ՀՀ դրամ Բացման արարողություն -50.000 ՀՀ դրամ – 0.5 ամիս |
| Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում | Հ.Շիրազ փողոցը համայնքի սեփականությունն է: Ծրագրով իրականացվող աշխատանքները կապիտալ բնույթ են կրում և ենթակա է երկարաժամկետ օգտագործման: |
| Ծրագրի ազդեցությունը շահառուների վրա | Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են` Հ.Շիրազ փողոցի բնակիչները` 235 մարդ: Բարեկարգ փողոցից կօգտվեն համայնքի մյուս բնակիչները: Ծրագրի իրականացումը առաջին հերթին բնակիչների համար առաջացնում է հարմարավետություն: Ասֆալտապատ ճանապարհը առաջին հերթին վարորդ բնակիչների համար ավելորդ ծախսերից զերծ մնալու հնարավորություն է տալիս, իսկ հետիոտների համար` հարմարավետ: Ճիշտ է Հ.Շիրազ փողոցը համայնքի առաջնային փողոցը չէ, սակայն հանդիսանում է կապող ճանապարհ դեպի Վեդու թիվ 1 հիմնական դպրոց, Վեդու ՀՓՋ, Վեդու ՋՕԸ և Վեդու ռազմական ոստիկանություն: |
| Ծրագրի իրականացման ընթացքում և արդյունքում ստեղծվող աշխատատեղեր | Քանի որ ծրագրի իրագործման համար անհրաժեշտ են լինելու կառուցապատման աշխատանքներ իրականացնել, ուստի շինարարության ընթացքում կստեղծվեն ժամանակավոր աշխատատեղերը (15 մարդ): |
| Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը | Պլանը Փաստացի Տոկոսը Ընդամենը համայնքի բյուջեի եկամուտները այդ թվում 359969.0 359246.7 99.8 -վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ 339957.3 348291.7 102.5 -սեփական եկամուտներ 133922.8 149066.3 106 -ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ 20011.7 10955.3 54.8 Ընդամենը համայնքի բյուջեի ծախսեր, որից 359969.0 348158.3 96.72 -վարչական բյուջեի ծախսեր 321443.0 320176.6 99.6 -ֆոնդային բյուջեի ծախսեր 38526.0 27981.7 72.6 Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը, որից՝ -ճանապարհաշինություն 1000.0 450.0 45 -նախագիծ-նախահաշիվ 1850.0 1158.0 62.6 -կոմունալ 7000.0 4727.0 67.5 -վարչական սարքավորումների ձեռք բերում 3822.0 2816.0 73.7 ֆուտբոլի դաշտի տրիբունայի կառուցում 12250.0 6628.9 54.1 -նոր պատուհանների տեղադրում 1000.0 997.8 99.8 -պարտքի մարում 11204.0 11204.0 100 |
| Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն | 381388,3 ՀՀ դրամ Պլանը Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում Այդ թվում՝ 381388.3 -վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ 360370.3 -սեփական եկամուտներ 135555.9 -ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ 21018.0 Ընդամենը համայնքի բյուջեի ծախսեր, որից՝ 381388.3 Վարչական բյուջեի ծախսեր 351115.1 Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր 30273.2 Հհամայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը, որից՝ 30273.2 Ճանապարհային տրանսպորտ 11100.0 Ոռոգում 4100.0 Խաղահրապարակի կառուցում 7000.0 Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթություն 3612.0 Մուտքի դռների կառուցում 1000.0 Խողովակների ձեռք բերում 1200.0 Վարչական սարքավորումների ձեռք բերում 1961.2 |
| Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեի նախագծով կանխատեսվող բյուջետային մուտքերի (ներառյալ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի գծով կանխատեսվող մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկներով | Վեդի համայնքի 2019թ. բյուջեն պլանավորված է 381388.3 դրամ, որից համահարթեցման համար տրվող դոտացիան 211.243.500 դրամ է: Համայնքն իր ենթակայությամբ ունի 8 ՀՈԱԿ և 1 բյուջետային հիմնարկ, որոնց ֆինանսավորումն ամբողջությամբ կատարվում է համայնքի բյուջեի հաշվին և նրանց ծախսը 2019թ. բյուջեով նախատեսված է. - 84 մլն դրամ - նախադպրոցական ոլորտ - 67.6 մլն դրամ - արտադպրոցական ոլորտ - 50.5 մլն դրամ - մշակույթ և գրադարան - 53 մլն դրամ - կոմունալ ծառայություն 2019թ. նախատեսվում է իրականացնել կանաչապատման ոռոգման խողովակային համակարգի կառուցման ծրագիր, որի իրականացմանը պետք է ներդրում ունենա նաև Վեդի համայնքը: Բոլոր տեսակի կապիտալ աշխատանքները պետք է կատարվեն ֆոնդային բյուջեի միջոցների հաշվին, սակայն պլանավորված օտարումից մուտքերը մի քանի տարի շարունակ չեն իրականանում, որի արդյունքում չեն իրականանում նաև պլանավորված մի շարք ծրագրեր: Օրինակ՝ 2017թ. բյուջեով կանխատեսվել և պլանավորվել է 20.000.000 դրամ օտարումից մուտքեր, սակայն փաստացի մուտքագրվել է 8.995.000 դրամ: 2018թ. համար օտարումից մուտքերը պլանավորվել էր 20.000.000 դրամ, սակայն փաստացի մուտքագրվել է 10.955.300 դրամ: Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից հնարավորություն կա փոխանցելու որոշակի չափով գումար ֆոնդային բյուջե, սակայն այն ևս չի բավարարի ներկայացված ծրագիրն իրականացնելու համար: Հաշվի առնելով նախորդ տարիների օտարումից մուտքերի վերլուծությունը, տվյալ ծրագրի իրականացումը համայնքի բյուջեով դառնում է անհավանական: Ներկայացված ծրագրի իրականացմանը աջակցելու դեպքում այն հնարավոր կդառնա իրականացնել: |
| Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն | 14.560.000 ՀՀ դրամ (100%) |
| Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը | 8.008.000 ՀՀ դրամ (55%) |
| Այլ ներդրողներ | ...ՀՀ դրամ ( .... %), նշել ներդրողի անունը: |
| Ծրագրի իրականացման տևողությունը | Ակիզբ մայիս 2019թ. Տևողությունը՝ 5 ամիս |
| Ծրագրի ծախսերը | Ընդհանուր աշխատանքների արժեքն է - 14.560.000 ՀՀ դրամ 1.Հողային աշխատանքներ / բակային տարածքների ասֆալտապատման/ Գրունտի մշակում էկսկավատրով Գրունտի մշակում ձեռքով Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա Դիտահորերի քանդում 2. Բարեկարգման աշխատանքներ /բակային տարածքների ասֆալտապատման/ Խճային հիմքի իրականացում Բիտումի լցաբաշխում Ասֆալտբետոնե ծածկի շերտի իրականացում Դիտահորերի բարձրացում |
| Ամսաթիվ | “__07__”____03_______2019թ. |

Տնտեսական պատասխանատու                         Անդրանիկ Ավետիսյան /077002025, vedimeria@rambler.ru/

(անուն ազգանուն, հեռախոս, էլ. փոստ)

Համայնքի ղեկավար                                  Վարուժան Բարսեղյան________________________________

(անուն, ազգանուն)

ԿՏ.